## Slide 1
10月
選抜写真
企画写真
オンライン写真
11月
マップ写真
Shader写真
AI写真
各リーダーのみでのドラフト会議
チームのメンバーを選抜しました。
プログラマー４/デザイン３/企画１
3日から企画が始まり、他のチームが終わっている中、11日まで企画がまったく通らずチームメンバーの、モチベーションが低下…。
一番の課題であった、オンライン
を11日から開始し、苦戦しながら
も、30日に完成までもっていくこ
とができ、モチベーションが向上！
コースのマップをMayaで作成。
想定以上の速いスピードにより、
15日のαテストまでにコースに
判定をつけて走ることができた！
先生からの要望で、アニメチック
なToonShaderを研究。「わからん」を言い続けて2週間で実装できた。めちゃめちゃ綺麗だった！
マップの上をただ、走るだけではなく、人間味のある動きをするような処理の実装にとても苦戦した。
調整めちゃくちゃ大変でした。

## Slide 2
12月
ショトカ写真
ランキング写真
1月
演出写真
Wiiリモコン写真
デバック写真
修正・調整写真
プレイヤーがショートカットをすると、順位が狂ってしまう、バグがあり、対処にかなりの日数を費やした。
治った時の安心感はすごかった！
もし実装できなかったら、諦めようと考えていた、Wiiリモコン。
初期のころは、遅延が多く、改善までに色々試しながら実装した。
順位が治ってから、ランキングにも
力を入れることができ、細かな演出
もこだわって制作することができた。見栄えは大事と改めて気づいた！
ローカルプレイはAIを用いて200周
以上周回させた。オンラインは様々
なバグが出て対処はしたものの、
原因不明のバグが最後に出た。
攻撃したときの爆発/加速時の協調線
/足跡など、プレイヤーが普段気付か
ない所まで妥協せずにこだわって
作った。演出で質が良くなった！
(卵/ひよこの飛距離・効果の調整)
(AIの強さの調整・挙動の調整)
(オブジェクトの位置の調整)etc…
調整できるところは、調整できた。

## Slide 3
10月
写真
11月
12月
1月
写真
それぞれが作業している写真
チームで相談している写真
10月はチームが始動し、これからどういったゲームを作っていくのか 他のチームは企画が通っている中で企画が通らず、出遅れた焦りがチーム全体にあった
11月はそれぞれが苦戦しながら
も制作が軌道に乗った月だった。
特にゲームで最難関な処理とも言えるAI部分やShader部分が完成し、チーム全体が活気に溢れていた!
1月は卒業制作プレゼンテーションに向けてデバックでバグの修正、ブースの制作準備を中心に行い
無事に発表を終えることでき、
本当に良かった！
12月は冬休み期間までにβ版の
完成を目指す追い込みの月だった。Wiiリモコンの操作やUI部分を中心に試行錯誤しながら制作を進め、
なんとかβ版が完成した！